REVVY

Documentação de Migração

Stripe  →  RevenueCat + StoreKit

Versão 1.0 — 24 de fevereiro de 2026

Projeto: com.beecodeit.revy

# Índice

1. Visão Geral da Migração

2. Etapa 1 — Configurações Externas (Fora do Código)

3. Etapa 2 — Instalação e Configuração do SDK

4. Etapa 3 — Migração do Backend (Supabase)

5. Etapa 4 — Migração do Código do App

6. Etapa 5 — Testes

7. Etapa 6 — Checklist Final Pre-Submissão

8. Mapeamento de Arquivos Afetados

9. Cronograma Estimado

# 1. Visão Geral da Migração

Esta documentação detalha a migração completa do sistema de assinaturas do Revvy, saindo do Stripe (via WebBrowser) para RevenueCat com StoreKit nativo da Apple. A migração é obrigatória para aprovação na App Store (Guideline 3.1.1).

## 1.1 Por que migrar?

•  A Apple exige que funcionalidades digitais desbloqueadas dentro do app usem StoreKit (In-App Purchase). O Stripe via WebBrowser viola a Guideline 3.1.1.

•  RevenueCat abstrai a complexidade do StoreKit e oferece dashboard, analytics, webhooks e SDK multiplataforma.

•  A Apple cobra 15% de comissão para desenvolvedores que faturam até US$ 1M/ano (Small Business Program) e 30% acima disso.

## 1.2 O que muda?

| Aspecto | Antes (Stripe) | Depois (RevenueCat) |
| --- | --- | --- |
| Pagamento | Stripe Checkout via WebBrowser | StoreKit nativo (Apple gerencia) |
| SDK no app | Nenhum (apenas Supabase Functions) | react-native-purchases |
| Gateway | Stripe API | Apple In-App Purchase |
| Webhooks | Stripe → Supabase Edge Function | RevenueCat → Supabase Edge Function |
| Dashboard | Stripe Dashboard | RevenueCat Dashboard |
| Edge Functions | create-checkout, manage-subscription | revenuecat-webhook (apenas 1) |
| Restaurar Compras | Não implementado | Nativo do SDK (automático) |
| Tela de pagamento | Stripe Checkout (web externa) | Sheet nativa do iOS (StoreKit) |
| Comissão | ~2.9% + R$ 0,39 (Stripe) | 15% Apple (Small Business) + RevenueCat free tier |

IMPORTANTE: O plano Frota (B2B, preço sob consulta) pode continuar usando Stripe, pois vendas B2B têm isenção da regra IAP. Nesta documentação, focamos no plano Pro.

# 2. Etapa 1 — Configurações Externas (Fora do Código)

Antes de tocar no código, você precisa configurar 3 plataformas: Apple App Store Connect, RevenueCat e Google Play (opcional para Android).

## 2.1 Apple App Store Connect

A) Aceitar o Paid Applications Agreement

Acesse App Store Connect → Business → verifique se o contrato “Paid Applications” está assinado. Preencha as seções de Tax e Banking. Sem isso, não é possível criar produtos IAP.

Você NÃO conseguirá testar compras no sandbox até que o Paid Applications Agreement esteja assinado e ativo.

B) Ativar In-App Purchase no Bundle ID

1.  Acesse developer.apple.com → Certificates, Identifiers & Profiles → Identifiers.

2.  Encontre o Bundle ID com.beecodeit.revy.

3.  Na seção Capabilities, marque “In-App Purchase” (geralmente já vem ativo).

4.  Salve.

C) Criar o Subscription Group

1.  No App Store Connect, vá em seu app Revvy → aba Subscriptions.

2.  Clique “+” para criar um Subscription Group chamado: “Revvy Pro”.

O Subscription Group garante que o usuário só pode ter uma assinatura ativa por vez dentro do grupo (mensal OU anual, não ambas).

D) Criar os Produtos (Subscriptions)

Dentro do grupo “Revvy Pro”, crie 2 produtos:

| Campo | Produto 1 — Mensal | Produto 2 — Anual |
| --- | --- | --- |
| Reference Name | Revvy Pro Mensal | Revvy Pro Anual |
| Product ID | revvy_pro_monthly | revvy_pro_yearly |
| Duração | 1 Mês (1 Month) | 1 Ano (1 Year) |
| Preço (BRL) | R$ 14,90 | R$ 119,90 |
| Tipo | Auto-Renewable Subscription | Auto-Renewable Subscription |

1.  Para cada produto, adicione um Display Name (“Revvy Pro — Mensal”) e Description (“Desbloqueie todos os recursos Pro do Revvy”).

2.  Configure o preço em BRL. A Apple converte automaticamente para outras moedas.

3.  Salve ambos os produtos. Eles ficarão com status “Missing Metadata” até serem submetidos com o app.

Use IDs com underscores e lowercase. Uma vez criados, os Product IDs NÃO podem ser alterados.

E) Gerar a In-App Purchase Key

1.  App Store Connect → Users and Access → Integrations → In-App Purchase.

2.  Clique “Generate In-App Purchase Key”.

3.  Faça download do arquivo .p8 (guarde com segurança, só pode baixar uma vez).

4.  Anote o Key ID e o Issuer ID. Serão usados na configuração do RevenueCat.

F) Obter o Shared Secret

1.  App Store Connect → seu app → General → App Information → App-Specific Shared Secret.

2.  Clique “Manage” e gere ou copie o secret.

3.  Será usado no RevenueCat para validação de recibos.

G) Criar Sandbox Testers

1.  App Store Connect → Users and Access → Sandbox → Testers.

2.  Crie pelo menos 2 contas de teste (ex: teste1@revy.app, teste2@revy.app).

3.  Use emails válidos que você controla (a Apple envia email de confirmação).

No sandbox, assinaturas mensais renovam a cada 5 minutos e anuais a cada 1 hora, facilitando os testes.

## 2.2 RevenueCat — Criar e Configurar a Conta

A) Criar conta no RevenueCat

1.  Acesse app.revenuecat.com e crie uma conta (pode usar login com GitHub ou Google).

2.  O plano gratuito suporta até US$ 2.500/mês em receita (MTR), suficiente para o lançamento.

B) Criar um Project

1.  No dashboard, clique “+ New Project”.

2.  Nome do projeto: “Revvy”.

3.  Isso gerará API Keys por plataforma.

C) Conectar a Apple App Store

1.  Dentro do projeto, vá em Settings → Apps → + New.

2.  Selecione “App Store”.

3.  Preencha:

•  App name: Revvy

•  Bundle ID: com.beecodeit.revy

•  Shared Secret: (o que você gerou no passo 2.1F)

•  In-App Purchase Key: faça upload do arquivo .p8 do passo 2.1E

D) Configurar Apple Server Notifications (V2)

1.  No RevenueCat, após conectar a App Store, copie a URL de Server Notification fornecida.

2.  No App Store Connect → seu app → General → App Information → App Store Server Notifications.

3.  Cole a URL no campo “Production Server URL”.

4.  Selecione Version 2 Notifications.

5.  Repita para o campo “Sandbox Server URL” com a mesma URL.

Server Notifications são essenciais! Sem elas, o RevenueCat demora até 6h para detectar mudanças de status de assinatura.

E) Anotar as API Keys

No dashboard do RevenueCat, vá em Project Settings → API Keys. Você terá:

•  Public iOS Key (appl_xxxx): usado no app para iOS.

•  Public Android Key (goog_xxxx): usado no app para Android (quando for o caso).

•  Secret Key (sk_xxxx): usado APENAS no backend (Supabase Edge Functions). Nunca colocar no app.

## 2.3 RevenueCat — Configurar Entitlements, Products e Offerings

A) Criar Entitlement

1.  No dashboard, vá em Product Catalog → Entitlements → + New.

2.  Identifier: pro

3.  Description: “Acesso a todos os recursos Pro do Revvy”

O Revvy tem apenas 1 nível de acesso premium (Pro), então 1 entitlement basta. O plano Frota usará lógica separada.

B) Importar Products

1.  Vá em Product Catalog → Products → + New → Import Products.

2.  O RevenueCat puxará automaticamente os 2 produtos do App Store Connect:

•  revvy_pro_monthly

•  revvy_pro_yearly

3.  Associe AMBOS ao entitlement pro. Clique no entitlement → Attach → selecione ambos os produtos.

C) Criar Offering

1.  Vá em Product Catalog → Offerings → + New.

2.  Identifier: default (o SDK busca esse por padrão).

3.  Description: “Planos Pro do Revvy”

4.  Dentro do offering, crie 2 Packages:

| Package Identifier | Produto associado | Tipo |
| --- | --- | --- |
| $rc_monthly | revvy_pro_monthly | Monthly |
| $rc_annual | revvy_pro_yearly | Annual |

Use os identifiers padrão ($rc_monthly, $rc_annual). O SDK do RevenueCat reconhece esses IDs automaticamente e facilita a lógica no código.

Marque este offering como “Current” (o default). O SDK sempre buscará o offering marcado como current.

# 3. Etapa 2 — Instalação e Configuração do SDK

## 3.1 Instalar packages

No terminal, na raiz do projeto:

npx expo install react-native-purchases react-native-purchases-ui

O react-native-purchases é o SDK core. O react-native-purchases-ui fornece componentes de paywall prontos (opcional, mas útil).

NÃO é necessário adicionar plugin no app.json. O react-native-purchases usa Expo CNG (Continuous Native Generation) e configura automaticamente o projeto nativo.

## 3.2 Development Build (obrigatório)

O Expo Go NÃO suporta compras reais. Você precisa de um Development Build via EAS:

# Instalar EAS CLI (se ainda não tiver)

npm install -g eas-cli

# Login na sua conta Expo

eas login

# Configurar EAS Build (primeira vez)

eas build:configure

# Build de desenvolvimento para iOS

eas build --profile development --platform ios

# Ou localmente (se tiver Xcode configurado)

npx expo run:ios

O Expo Go oferece um Preview Mode que simula compras com dados mock. Útil para desenvolvimento da UI, mas não substitui testes reais.

## 3.3 Inicialização do SDK

O SDK deve ser inicializado UMA vez, o mais cedo possível no lifecycle do app. No Revvy, isso deve acontecer no app/_layout.tsx:

import Purchases from 'react-native-purchases';

import { Platform } from 'react-native';

// Chamar uma vez na inicialização do app

Purchases.configure({

apiKey: Platform.OS === 'ios'

? 'appl_SUA_CHAVE_IOS'

: 'goog_SUA_CHAVE_ANDROID',

});

Após autenticação do usuário, identifique-o no RevenueCat:

// Após login bem-sucedido no Supabase

await Purchases.logIn(supabaseUser.id);

// Após logout

await Purchases.logOut();

Use o user.id do Supabase como App User ID no RevenueCat. Isso garante que webhooks contenham o ID correto para sincronizar com seu banco.

# 4. Etapa 3 — Migração do Backend (Supabase)

## 4.1 Edge Functions — O que muda

Com RevenueCat, a lógica muda completamente. Não precisamos mais criar checkouts nem gerenciar assinaturas via backend. O SDK faz tudo nativamente.

| Edge Function Atual | Ação | Motivo |
| --- | --- | --- |
| create-checkout | REMOVER | O SDK abre o sheet nativo de compra. Não precisa de URL de checkout. |
| manage-subscription | REMOVER (parcialmente) | Cancelamento e portal são gerenciados pelo iOS Settings ou pelo RevenueCat Customer Center. |
| revenuecat-webhook | CRIAR (nova) | Receber eventos do RevenueCat e sincronizar subscriptions no Supabase. |

## 4.2 Nova Edge Function: revenuecat-webhook

Crie uma nova Supabase Edge Function para receber webhooks do RevenueCat:

Estrutura do webhook do RevenueCat

O RevenueCat envia eventos como: INITIAL_PURCHASE, RENEWAL, CANCELLATION, EXPIRATION, BILLING_ISSUE, SUBSCRIBER_ALIAS, etc. Os mais importantes para o Revvy:

| Evento | Significado | Ação no Supabase |
| --- | --- | --- |
| INITIAL_PURCHASE | Usuário assinou pela 1ª vez | Inserir/atualizar subscriptions com status = 'active' |
| RENEWAL | Renovação automática bem-sucedida | Atualizar expires_at |
| CANCELLATION | Usuário cancelou (acesso até expirar) | Atualizar canceled_at, status = 'canceled' |
| EXPIRATION | Assinatura expirou de fato | status = 'expired', revogar acesso |
| BILLING_ISSUE | Problema no cartão/pagamento | status = 'past_due' |
| PRODUCT_CHANGE | Mudou de mensal p/ anual (ou vice-versa) | Atualizar plan_id e período |

Lógica da Edge Function

A edge function revenuecat-webhook deve:

1.  Validar o webhook: Verificar o header Authorization com o secret que você configurar no RevenueCat.

2.  Extrair o app_user_id: Esse é o Supabase user.id que você passou no Purchases.logIn().

3.  Mapear o evento para a tabela subscriptions: Usar upsert baseado no user_id.

4.  Atualizar o plan_id: Se o entitlement “pro” está ativo, plan_id = “premium”. Se não, plan_id = “free”.

Configurar o webhook no RevenueCat

1.  No dashboard RevenueCat, vá em Integrations → Webhooks.

2.  Webhook URL: https://efolrcurbwpscwytaxgp.supabase.co/functions/v1/revenuecat-webhook

3.  Authorization header: Bearer SEU_WEBHOOK_SECRET (crie um secret forte).

4.  Selecione todos os eventos relevantes (INITIAL_PURCHASE, RENEWAL, CANCELLATION, EXPIRATION, BILLING_ISSUE).

Guarde o webhook secret como variável de ambiente na Supabase Edge Function (não no código). Use: supabase secrets set REVENUECAT_WEBHOOK_SECRET=seu_secret

## 4.3 Alterações no Banco de Dados

A tabela subscriptions já existe e pode ser reutilizada com pequenas adaptações:

| Coluna | Mudança | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| payment_provider | Atualizar valor | Mudar de 'stripe' para 'revenuecat' para novas assinaturas |
| payment_provider_id | Reutilizar | Guardar o original_transaction_id do RevenueCat (ao invés do Stripe subscription ID) |
| rc_entitlement | ADICIONAR (nova) | Armazenar o entitlement ativo (ex: 'pro'). Facilita queries. |

## 4.4 Alterações nas RPC Functions

A função get_user_features(p_user_id) continua funcionando normalmente, pois ela lê da tabela subscriptions → plans. O webhook atualiza a tabela subscriptions, e o fluxo de features permanece idêntico.

Grande vantagem: como o FeatureGate e todo o sistema de features lê do banco via RPC, a migração do backend é transparente para a camada de UI.

# 5. Etapa 4 — Migração do Código do App

## 5.1 Mapa de Arquivos Afetados

| Arquivo | Impacto | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| hooks/useSubscription.ts | REESCREVER | Substituir chamadas Stripe por Purchases.purchasePackage() e Purchases.getCustomerInfo() |
| hooks/useFeatures.ts | ADAPTAR | Adicionar listener do RevenueCat como fonte secundária. Manter RPC como fonte primária para features. |
| hooks/useUserPlan.ts | CONSIDERAR REMOVER | Duplica useFeatures. Consolidar em um único hook. |
| contexts/FeaturesContext.tsx | ADAPTAR | Adicionar inicialização do RevenueCat e listener de customerInfo. |
| app/_layout.tsx | REFATORAR | Remover deep link handler do Stripe. Adicionar Purchases.configure(). Adicionar Purchases.logIn() após auth. |
| app/plans.tsx | REFATORAR | Buscar offerings do RevenueCat. Substituir handleSubscribe() por purchasePackage(). Adicionar botão Restaurar Compras. |
| app/(tabs)/explore.tsx | SIMPLIFICAR | Remover botões de gerenciar/cancelar Stripe. Substituir por link para Settings do iOS ou Customer Center do RevenueCat. |
| app/profile/plan.tsx | AJUSTAR | Pequenos ajustes na exibição de status da assinatura. |
| components/FeatureGate.tsx | SEM MUDANÇA | Continua funcionando via useFeaturesContext(). Nenhuma alteração. |
| components/UpgradeBanner.tsx | SEM MUDANÇA | Continua funcionando. Nenhuma alteração. |
| types/plans.ts | AJUSTAR | Adicionar tipos para RevenueCat (CustomerInfo, Package, Offering). |
| constants/features.ts | SEM MUDANÇA | Nenhuma alteração. |

## 5.2 Resumo das Mudanças por Hook

useSubscription.ts (Reescrever)

Substituir as 3 funções principais:

•  subscribe() → Buscar offerings via Purchases.getOfferings(), pegar o package correto ($rc_monthly ou $rc_annual), chamar Purchases.purchasePackage(package). O iOS mostra o sheet nativo de compra. Após sucesso, chamar refetch() no FeaturesContext.

•  cancelSubscription() → Redirecionar o usuário para as configurações de assinatura do iOS via Linking.openURL('https://apps.apple.com/account/subscriptions'). OU integrar o RevenueCat Customer Center (componente pronto do react-native-purchases-ui).

•  openCustomerPortal() → REMOVER. O conceito de “Stripe Customer Portal” não existe. O gerenciamento é feito pelo iOS Settings.

Adicionar nova função:

•  restorePurchases() → Chamar Purchases.restorePurchases(). Verificar se retornou entitlements ativos. Exibir mensagem de sucesso/falha.

useFeatures.ts (Adaptar)

Manter a lógica atual (RPC get_user_features) como fonte primária. Adicionar um listener do RevenueCat como invalidador de cache:

•  Quando o RevenueCat notificar mudança via Purchases.addCustomerInfoUpdateListener(), disparar refetch() para recarregar do banco.

•  Isso garante que o app reaja instantaneamente a compras, sem depender do webhook (que pode ter delay de 1-2s).

app/plans.tsx (Refatorar)

Mudanças chave na tela de planos:

•  Buscar offerings e packages do RevenueCat para exibir preços reais localizados (ao invés de hardcoded R$ 14,90).

•  O preço vem do App Store Connect, localizado na moeda do usuário.

•  Adicionar botão “Restaurar Compras” abaixo dos cards de plano.

•  A ação “Assinar Pro” chama purchasePackage() ao invés de abrir WebBrowser.

app/_layout.tsx (Refatorar)

Mudanças no layout raiz:

•  Remover o Linking.addEventListener que escutava revy://checkout/success.

•  Adicionar Purchases.configure() na inicialização.

•  Após o login (AuthContext), chamar Purchases.logIn(user.id).

•  Após o logout, chamar Purchases.logOut().

# 6. Etapa 5 — Testes

## 6.1 Ambiente de Testes

Há 3 níveis de teste antes de submeter para a App Store:

Nível 1: RevenueCat Test Store (sem Apple)

•  Use a Test Store API Key (fornecida automaticamente pelo RevenueCat).

•  Funciona até no Expo Go.

•  Simula compras, renovações e cancelamentos sem envolver a Apple.

•  Ideal para desenvolvimento inicial da UI e fluxos.

Nível 2: Apple Sandbox (com Development Build)

•  Use a Public iOS Key (appl_xxxx) e um Development Build.

•  Faça login com um Sandbox Tester no iPhone (Settings → App Store → Sandbox Account).

•  Assinaturas mensais renovam a cada 5 minutos (até 6x, depois expiram).

•  Verifique no dashboard RevenueCat se os eventos aparecem.

Nível 3: TestFlight (Review Build)

•  Build de produção via EAS ou Xcode, enviado ao TestFlight.

•  Sandbox continua funcionando para testadores.

•  Teste com usuários reais (beta testers) antes de submeter.

## 6.2 Checklist de Testes

□  Comprar plano Pro mensal (sandbox) → verificar entitlement ativado no dashboard RC

□  Comprar plano Pro anual (sandbox) → verificar entitlement ativado

□  Verificar que features Pro são desbloqueadas após compra (FeatureGate abre)

□  Aguardar renovação automática (5 min no sandbox) → verificar status mantido

□  Cancelar assinatura via Settings do iOS → verificar status 'canceled'

□  Aguardar expiração → verificar que features Pro são bloqueadas novamente

□  Restaurar compras em outro dispositivo (ou após reinstalar) → verificar recuperação

□  Webhook: verificar que tabela subscriptions é atualizada corretamente

□  Webhook: verificar que get_user_features() retorna dados corretos após evento

□  Testar fluxo de compra quando usuário cancela o sheet nativo (UserCancelled error)

□  Testar com usuário deslogado → não deve crashar, mostrar tela de login

□  Testar troca de plano (mensal → anual) → verificar PRODUCT_CHANGE no webhook

# 7. Etapa 6 — Checklist Final Pré-Submissão

## 7.1 Código

•  Remover TODAS as referências ao Stripe (imports, funções, comentários).

•  Remover expo-web-browser dos imports de assinatura (manter se usado em outros lugares como OAuth).

•  Remover deep link handler de checkout/success e checkout/cancel.

•  Verificar que Purchases.configure() é chamado antes de qualquer operação.

•  Verificar que Purchases.logIn() é chamado após cada login.

•  Botão “Restaurar Compras” presente e funcional na tela de planos.

•  Remover console.logs de debug do fluxo de pagamento.

## 7.2 Backend

•  Edge Function revenuecat-webhook criada e deployada.

•  Webhook configurado e testado no dashboard RevenueCat.

•  Edge Functions create-checkout e manage-subscription desativadas (ou removidas).

•  Tabela subscriptions adaptada para novos campos.

•  Variáveis de ambiente configuradas (REVENUECAT_WEBHOOK_SECRET).

## 7.3 App Store Connect

•  2 produtos de assinatura criados e com metadata completa.

•  Screenshot da tela de assinatura incluído nos metadados do app.

•  Review Information: incluir nota sobre funcionalidade de assinatura.

•  Sandbox tester credentials fornecidas para o reviewer da Apple.

•  In-App Purchase Key configurada no RevenueCat.

•  Server Notifications V2 configuradas (produção + sandbox).

## 7.4 Outras Correções (do review anterior)

•  Política de Privacidade com URL real (não exemplo.com).

•  Termos de Uso com URL real.

•  Opção de Exclusão de Conta implementada.

•  Permissão de microfone removida do Info.plist (se não usada).

# 8. Cronograma Estimado

| Etapa | Tempo Estimado | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Configurações externas (App Store Connect + RevenueCat) | 1-2 dias | Crítica |
| Instalação SDK + Development Build | 0.5 dia | Crítica |
| Edge Function revenuecat-webhook | 1 dia | Crítica |
| Refatorar useSubscription.ts | 1 dia | Crítica |
| Refatorar app/plans.tsx | 1 dia | Crítica |
| Adaptar _layout.tsx + contexts | 0.5 dia | Alta |
| Adaptar tela de settings (explore.tsx) | 0.5 dia | Alta |
| Testes sandbox (compra, cancelamento, restore) | 2-3 dias | Crítica |
| TestFlight + beta testing | 2-3 dias | Alta |
| TOTAL ESTIMADO | 10-12 dias |  |

## 9. Referências

•  RevenueCat Expo Setup: revenuecat.com/docs/getting-started/installation/expo

•  RevenueCat Entitlements: revenuecat.com/docs/getting-started/entitlements

•  iOS Products Setup: revenuecat.com/docs/getting-started/entitlements/ios-products

•  RevenueCat Webhooks: revenuecat.com/docs/integrations/webhooks

•  App Store Connect Setup: revenuecat.com/docs/platform-resources/apple-platform-resources/app-store-connect-setup-guide

•  Apple App Review Guidelines 3.1.1: developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#in-app-purchase

•  Expo + RevenueCat Tutorial: expo.dev/blog/expo-revenuecat-in-app-purchase-tutorial